ПРАВИТЕЛЬСТВО  САРАТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИКАЗ

# «29» апреля  2011 г.                          г.Саратов                                        № 526

О реализации мероприятий Программы модернизации

здравоохранения Саратовской области на 2011-2012г.г.

государственными учреждениями здравоохранения,

подведомственными министерству здравоохранения области

В целях реализации  мероприятий Программы модернизации здравоохранения Саратовской области на 2011-2012г.г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Руководителям государственных учреждений здравоохранения, подведомственных министерству здравоохранения области,  обеспечить выполнение следующих мероприятий:

выполнение мероприятий Программы модернизации в установленные сроки и достижение целевых показателей и индикаторов Программы (приложение 1);

организация  деятельности  учреждения в соответствии с Порядками   оказания   медицинской  помощи,  утвержденными     Приказами   Министерства здравоохранения  и социального развития Российской Федерации;

наличие проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта учреждения;

наличие положительного экспертного заключения государственной экспертизы по проверке сметной документации на капитальный ремонт учреждения;

соблюдение цен на проведение капитальных ремонтов муниципальных учреждений здравоохранения в соответствии с Приказом Минрегионразвития РФ №8 от 21 января 2011 года «Об утверждении укрупненных нормативов предельной цены капитальных и текущих ремонтов объектов здравоохранения, проводимых в 2011-2012г.г.»;

проведение в   установленном   законодательством  Российской Федерации  порядке процедур размещения заказов на выполнение текущего и капитального ремонта учреждения; соблюдение сроков исполнения мероприятий,  направленных  на укрепление материально-технической базы в части проведения текущего и капитального ремонта учреждения в соответствии с Программой модернизации здравоохранения Саратовской области и приложением 2;

обеспечение подготовки помещений под монтаж приобретаемого медицинского оборудования согласно приложения 3 и подготовки медицинского и технического персонала для работы на данном оборудовании;

обеспечение укомплектованности учреждения врачами-специалистами и специалистами со средним медицинским образованием;

обеспечение   подготовки  и  профессиональной переподготовки  медицинских  кадров  для учреждения;

введения ориентированной на результаты деятельности системы оплаты труда врачей – специалистов  и специалистов со средним медицинским образованием, оказывающих амбулаторную медицинскую помощь и участвующих в реализации мероприятий по повышению доступности амбулаторной медицинской помощи;

введения ориентированной на результаты деятельности системы оплаты труда врачей всех профилей, специалистов со средним медицинским образованием и младших медицинских работников, участвующих в оказании стационарной медицинской помощи в соответствии со стандартами в рамках территориальной программы государственных гарантий;

обеспечение соблюдения учреждением  порядка и сроков представления отчетности о реализации Программы модернизации здравоохранения в соответствии с приказом министерства здравоохранения области от 13 апреля 2011 года № 454 «О формировании и предоставлении отчетности о реализации мероприятий Программы модернизации здравоохранения Саратовской области на 2011-2012 гг.».

2. Контроль за исполнением настоящего приказа  возложить на первого заместителя министра М.В.Кудина.

| Министр | Л.В. Твердохлеб |
| --- | --- |

Приложение 1 к приказу МЗСО

№526 от «29» апреля 2011г.

Целевые значения показателей и индикаторов реализации Программы модернизации здравоохранения Саратовской области на 2011-2012г.г.

| № п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | Целевые значения индикатора |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 год (по состоянию на 01.01.2011) | 2011 год (по состоянию на 01.01.2012) | 2012 год (по состоянию на 01.01.2013) |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1 | Удовлетворенность пациентов медицинской помощью | процентов | 60,00 | 65,00 | 70,00 |
| 1.2 | Среднегодовая занятость койки в учреждении здравоохранения | дней | 329,00 | 337,00 | 333 |
| 1.3 | Среднемесячная номинальная заработная плата медицинских работников | рублей | 11 840,00 | 13 024,00 | 14 326,00 |
| 1.4 | Фондовооруженность учреждений здравоохранения | рублей в расчете на 1 врача | 521 148 | 605 145 | 650 963 |
| 1.5 | Фондооснащенность учреждений здравоохранения | рублей на 1 кв.м. площади | 6 376 | 7 404 | 7 964 |
| 1.6 | Количество врачей-специалистов, оказывающих амбулаторную медицинскую помощь, которым были осуществлены денежные выплаты стимулирующего характера | процентов | 50,84 | 100,00 | 100,00 |
| 1.7 | Количество среднего медицинского персонала, работающего с врачами-специалистами, либо оказывающего амбулаторную медицинскую помощь самостоятельно, которым были осуществлены денежные выплаты стимулирующего характера (в учреждениях, оказывающих амбулаторную помощь) | процентов | 44,73 | 100,00 | 100,00 |

Приложение 2 к приказу МЗСО

№526 от «29» апреля 2011г.

Укрепление материально-технической базы в части проведения текущего и капитального ремонта

государственных учреждений здравоохранения Саратовской области

| Наименование учреждения здравоохранения | 2011 год | 2012 год |
| --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено средств (тыс.руб.) | Предусмотрено средств (тыс.руб.) | Срок окончания работ |
|  | ВСЕГО | в т.ч.средства | ВСЕГО | в т.ч.средства |  |
|  |  | ФФОМС | конс. бюджета субъекта РФ | ТФОМС |  | ФФОМС | конс. бюджета субъекта РФ | ТФОМС |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ГУЗ «Областная клиническая больница» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Главный корпус: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| операционный блок 2 эт. | 8400,00 | 8400,00 |  |  |  |  |  |  | 20.12.2012 |
| приемное отделение | 6400,00 | 6400,00 |  |  |  |  |  |  | 20.12.2012 |
| ЦСО | 5600,00 | 5600,00 |  |  |  |  |  |  | 20.12.2012 |
| пищеблок | 2100,00 | 2100,00 |  |  |  |  |  |  | 20.12.2012 |
| ремонт кровли | 2500,00 | 2500,00 |  |  |  |  |  |  | 20.10.2012 |
| отделение гинекологии | 7400,00 | 7400,00 |  |  |  |  |  |  | 20.12.2012 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| реабилитационный блок №10 | 3500,00 | 3500,00 |  |  |  |  |  |  | 20.12.2012 |
| помещение ЯМРТ | 2100,00 | 2100,00 |  |  |  |  |  |  | 20.12.2012 |
| неврологическое отделение |  |  |  |  | 7000,00 | 7000,00 |  |  | 20.12.2012 |
| кардиологическое отделение |  |  |  |  | 9778,00 | 9778,00 |  |  | 20.12.2012 |
| сосудистое отделение |  |  |  |  | 5000,00 | 5000,00 |  |  | 20.12.2012 |
| нейрохирургическое отделение |  |  |  |  | 7000,00 | 7000,00 |  |  | 20.12.2012 |
| операционный блок 3 эт. |  |  |  |  | 5600,00 | 5600,00 |  |  | 20.12.2012 |
| отделение нефрологии |  |  |  |  | 7000,00 | 7000,00 |  |  | 20.12.2012 |
| ГУЗ «Саратовская областная детская клиническая больница» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Главный корпус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отделение реабилитации | 2277,00 | 2277,00 |  |  |  |  |  |  | 20.12.2011 |
| отделение неврологии | 1160,00 | 1160,00 |  |  |  |  |  |  | 20.12.2011 |
| физиотерапевтическое отделение | 1145,00 | 1145,00 |  |  |  |  |  |  | 20.12.2011 |
| отделение гастроэнтерологии и нефрологии | 1094,00 | 1094,00 |  |  |  |  |  |  | 20.12.2011 |
| пищеблок | 2724,00 | 2724,00 |  |  |  |  |  |  | 20.12.2011 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| приемное отделение |  |  |  |  | 3836,00 | 3836,00 |  |  | 20.12.2012 |
| педиатрическое отделение |  |  |  |  | 3827,00 | 3827,00 |  |  | 20.12.2012 |
| клинико-диагностическая лаборатория |  |  |  |  | 2315,00 | 2315,00 |  |  | 20.12.2012 |
| рентгенкабинет |  |  |  |  | 1686,00 | 1686,00 |  |  | 20.12.2012 |
| эндокринологическое отделение |  |  |  |  | 1304,00 | 1304,00 |  |  | 20.12.2012 |
| хирургическое отделение |  |  |  |  | 1321,00 | 1321,00 |  |  | 20.12.2012 |
| ремонт кровли |  |  |  |  | 5754,00 | 5754,00 |  |  | 01.11.2012 |
| ремонт фасада |  |  |  |  | 6557,00 | 6557,00 |  |  | 01.11.2012 |
| ГУЗ «Областная детская инфекционная клиническая больница» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ремонт кровли | 4000,00 | 4000,00 |  |  |  |  |  |  | 20.10.2011 |
| ремонт отопления | 3930,00 | 3930,00 |  |  |  |  |  |  | 20.12.2011 |
| приемное отделение | 1200,00 | 1200,00 |  |  |  |  |  |  | 20.12.2011 |
| отделение №1 | 1500,00 | 1500,00 |  |  |  |  |  |  | 20.12.2011 |
| отделение №3 | 900,00 | 900,00 |  |  |  |  |  |  | 20.12.2011 |
| ЦСО | 1470,00 | 1470,00 |  |  |  |  |  |  | 20.12.2011 |
| ГУЗ «Перинатальный центр» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Главный корпус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| отделение совместного пребывания матери и ребенка | 9534,50 | 9534,50 |  |  |  |  |  |  | 20.12.2011. |
| отделение патологии | 7465,50 | 7465,50 |  |  |  |  |  |  | 20.12.2011. |
| отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных |  |  |  |  | 5740,00 | 5740,00 |  |  | 15.12.2012 |
| родильно-операционный блок |  |  |  |  | 7260,00 | 7260,00 |  |  | 15.12.2012 |
| ремонт вентиляции |  |  |  |  | 9617,00 | 9617,00 |  |  | 15.12.2012 |
| ГУЗ «Областной онкологический диспансер № 1» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Главный корпус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| оперблок |  |  |  |  | 1200,00 | 1200,00 |  |  | 15.12.2012 |
| гинекологическое отделение |  |  |  |  | 400,00 | 400,00 |  |  | 15.12.2012 |
| лечебный зал отделения "Рокус" |  |  |  |  | 300,00 | 300,00 |  |  | 15.12.2012 |
| хирургическое отделение №2 |  |  |  |  | 500,00 | 500,00 |  |  | 15.12.2012 |
| хирургическое отделение №3 |  |  |  |  | 600,00 | 600,00 |  |  | 15.12.2012 |
| хирургическое отделение №4 |  |  |  |  | 300,00 | 300,00 |  |  | 15.12.2012 |
| вентиляция |  |  |  |  | 1200,00 | 1200,00 |  |  | 15.12.2012 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ремонт кровли |  |  |  |  | 500,00 | 500,00 |  |  | 01.09.2012 |
| Лечебный корпус: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 этаж радиологическое отделение №6 |  |  |  |  | 10500,00 | 10500,00 |  |  | 15.12.2012 |
| 2 этаж-химиотерапевтическое отделение №5 |  |  |  |  | 4500,00 | 4500,00 |  |  | 15.12.2012 |
| Ремонт фасада |  |  |  |  | 5000,00 | 5000,00 |  |  | 01.10.2012 |
| Здание морфологической лаборатории |  |  |  |  | 800,00 | 800,00 |  |  | 15.12.2012 |
| здание КДЛ |  |  |  |  | 800,00 | 800,00 |  |  | 15.12.2012 |
| ГУЗ «Вольский межрайонный онкологический диспансер» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Радиологическое отделение |  |  |  |  | 14265,00 | 14265,00 |  |  | 15.12.2012 |
| Гамма №1 |  |  |  |  | 2200,00 | 2200,00 |  |  | 15.12.2012 |
| Гамма №2 |  |  |  |  | 2435,00 | 2435,00 |  |  | 15.12.2012 |
| Поликлиника |  |  |  |  | 3500,00 | 3500,00 |  |  | 15.12.2012 |
| ГУЗ «Саратовский онкологический диспансер» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| радиологическое отделение |  |  |  |  | 5000,00 | 5000,00 |  |  | 15.12.2012 |
| Химиотерапевтическое отделение | 3500,00 | 3500,00 |  |  |  |  |  |  | 01.10.2011 |

Приложение 3 к приказу МЗСО

№526 от «29» апреля 2011г.

Укрепление материально-технической базы в части оснащения медицинским оборудованием государственных учреждений здравоохранения области в рамках Программы модернизации здравоохранения

в 2011-2012 годах

| Наименование учреждения здравоохранения (по профилю медицинской помощи) | Наименование оборудования | 2011 год | 2012 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ФФОМС | Конс. бюджет субъекта | ФФОМС | Конс. бюджет субъекта |
| ГУЗ "Вольский перинатальный центр" | Аппарат ИВЛ для новорожденных (триггер) | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | Монитор прикроватный для слежения электрокардиографии, частоты дыхания, сатурации, артериального давления, температуры, капнографии | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | Открытая реанимационная система | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | Инкубатор неонатальный для интенсивной терапии | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппарат УЗИ переносной с набором датчиков, в т.ч. для УЗ-исследований у новорожденных с датчиками и доплером | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | УЗ аппарат экспертного класса | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого: | 6 | 0 | 0 | 0 |
| ГУЗ "Саратовский центр планирования семьи и репродукции" | УЗ аппарат экспертного класса | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | Стационарный рентгеновский аппарат | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппарат УЗИ с набором трансвагинальных датчиков и пункционным набором | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | Биохимический генетический экспресс-анализатор с программным обеспечением | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | Инкубатор мультигазовый | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  | Рабочая станция ЭКО | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  | Итого: | 4 | 1 | 0 | 1 |
| ГУЗ "Перинатальный центр" | Аппарат ИВЛ для новорожденных (высокочастотный) | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппарат ИВЛ для новорожденных (триггер) | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | Монитор прикроватный для слежения электрокардиографии, частоты дыхания, сатурации, артериального давления, температуры, капнографии | 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Инкубатор неонатальный для интенсивной терапии | 4 | 0 | 0 | 0 |
|  | Инкубатор для новорожденных (транспортный) | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппарат УЗИ переносной с набором датчиков, в т.ч. для УЗ-исследований у новорожденных с датчиками и доплером | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | УЗ аппарат экспертного класса | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого: | 11 | 0 | 0 | 0 |
| ГУЗ "Областная клиническая больница" | Передвижной аппарат для ультразвукового исследования сердца и сосудов | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | Электрокардиостимулятор для трансвенозной эндокардиальной и наружной (чрескожной) электрической стимуляции сердца | 2 | 0 | 2 | 0 |
|  | Дефибриллятор бифазный с функцией синхронизации | 1 | 0 | 1 | 0 |
|  | Аппарат суточного мониторирования ЭКГ по Холтеру с 6-ю носителями | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | Ангиографический комплекс | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | Современное фармакологическое холодильное оборудование | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | Оборудование для ЦСО | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  | Аппарат "Искусственная почка" | 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппарат "Искусственная почка" | 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Доплерэхорардиограф | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | Многофункциональная система ультразвуковой доплерографии с возможностью выполнения транскраниальной доплерографией, длительного транскраниального допплеровского мониторирования, микроэмболодетекции | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | Компьютерный электроэнцефалограф с возможностью длительного мониторирования ЭЭГ | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | Ультразвуковой дезинтегратор-аспиратор хирургический | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | Комплекс рентгенотелевизионный диагностический | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  | Цифровая мобильная рентгенографическая система | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  | Ортопедический стол | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  | Комплект общих инструментов (костные держатели) | 0 | 0 | 0 | 2 |
|  | Комплект аппаратов наружной фиксации стержневые: плечо, бедро, голень | 0 | 0 | 0 | 28 |
|  | LCP Анатомически предподготовленные фиксаторы | 0 | 0 | 0 | 100 |
|  | LCP Система имплантатов с угловой стабильностью | 0 | 0 | 0 | 200 |
|  | Аппарат ИВЛ | 0 | 0 | 0 | 4 |
|  | Кровать функциональная | 0 | 0 | 0 | 14 |
|  | Монитор многофункцио-нальный с пульсоксиметром | 0 | 0 | 0 | 23 |
|  | Стойка инфузионно-перфузионная | 0 | 0 | 0 | 3 |
|  | Матрас противопролежневый | 0 | 0 | 0 | 8 |
|  | Ингалятор ультразвуковой | 0 | 0 | 0 | 4 |
|  | Электроотсос | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  | Итого: | 16 | 0 | 5 | 389 |
| ГУЗ "Областной кардиохирургический центр" | Аппарат ИВЛ для новорожденных | 1 | 0 | 1 | 0 |
|  | Стол для новорожденных реанимационный | 1 | 0 | 1 | 0 |
|  | Инкубатор неонатальный для интенсивной терапии | 1 | 0 | 1 | 0 |
|  | Монитор неонатальный | 1 | 0 | 1 | 0 |
|  | Система обогрева новорожденных | 1 | 0 | 1 | 0 |
|  | Прибор д/мониторир. ЭЭГ | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | Дефибриллятор детский | 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Транскраниальный пульсоксиметр | 1 | 0 | 1 | 0 |
|  | Кардиомонитор детский с наличием 5-ти канальной ЭКГ, неинвазивного давления, пульсоксиметрии | 1 | 0 | 1 | 0 |
|  | Многофункциональные детские реанимационные кровати | 1 | 0 | 1 | 0 |
|  | Кардиокомплекс для неинвазивного картирования сердца на 240 каналов с системой ЧПЭКС | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | Кардиокомплекс для инвазивного ЭФИ с возможностью регистрации 12 отведений кардиограммы, 64 внутрисердечных электрограмм путем использования биоусилителей с регистрационным пишущим устройством или на магнитных накопителях от 500 Мб | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | Радиочастотный аблатор с температурным контролем | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппарат для внутрисосудистого ультразвукового исследования | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппарат для импульсной волновой терапии | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппарат для ИВЛ с возможность программной ИВЛ и мониторингом функции внешнего дыхания | 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппарат для проведения внутриаортальной баллонной контрпульсации с набором баллоном, включая детские | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппарат для экстренной стерилизации инструментов и материалов | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | Электрокоагулятор с функциями биполярного и спрей режимов | 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Операционный монитор с отображением на экране не менее 5 кривых, с возможностями измерения: ЭКГ - 5 отведений, инвазивное давление, неинвазивное давление, сердечный выброс, пульс, температура, анестезиологические газы | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | Монитор дублирующий гемодинамический для перфузиолога | 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Передвижной аппарат для УЗИ сердца и сосудов с транспищеводным датчиком | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | Функциональные кровати с возможностью быстрой доставки на них пациента в блоке интенсивной терапии и проведения на них закрытого массажа сердца | 0 | 0 | 10 | 0 |
|  | Электрокардиограф компьютеризированный 6 или 12 канальный | 0 | 0 | 2 | 0 |
|  | Передвижной аппарат для ультразвукового исследования сердца и сосудов | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | Стерилизатор низкотемпературный плазменный объем 100 л. | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  | Прикроватные кардиомониторы с центральным пультом и регистрацией ЭКГ, АД, ЧСС, ЧД, насыщения гемоглобина кислородом, температуры тела с автоматическим включением сигнала тревоги при выходе контролируемого параметра за установленные пределы | 0 | 0 | 4 | 0 |
|  | Аппаратура для исследования основных показателей гемодинамики (ударный и минутный объем, систолический индекс, общее и периферическое сосудистое сопротивление, центральное венозное давление, и др.) и расходные материалы к ней | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  | Электрокардиостимулятор для трансвенозной эндокардиальной и наружной (чрескожной) электрической стимуляции сердца | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  | Дефибриллятор бифазный с функцией синхронизации | 0 | 0 | 3 | 0 |
|  | Аппарат для проведения спонтанного дыхания под постоянным положительным давлением и маски к нему | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  | Портативный дыхательный аппарат для транспортировки | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  | Фиброгастроскоп с источником света | 0 | 0 | 2 | 0 |
|  | Аппарат УЗИ экспертного класса | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  | Аппарат суточного мониторирования ЭКГ по Холтеру с 6-ю носителями | 1 | 0 | 1 | 0 |
|  | Аппарат суточного мониторирования АД | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  | Аппаратура для чреспищеводной электрокардиостимуляции и ЭФИ | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | Монитор операционный | 0 | 0 | 0 | 2 |
|  | Монитор реанимационный | 0 | 0 | 0 | 6 |
|  | Стерилизатор Стеррад 100л | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  | Аппарат для неинвазивной реваскуляции миокарда | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  | Аппарат УЗИ экспертного класса | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  | Наркозный аппарат | 0 | 0 | 0 | 2 |
|  | Система холтеровского мониторирования | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  | Моечно – дезинфицирующая машина | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  | ЭКГ аппарат | 0 | 0 | 0 | 4 |
|  | Итого: | 29 | 0 | 37 | 19 |
| ГУЗ "Саратовская областная детская клиническая больница" | Монитор пациента реанимационный | 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Инкубатор для интенсивной терапии глубоконедоношенных новорожденных | 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппарат ИВЛ для новорожденных и детей с увлажнителем | 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Фиброгастродуоденоскоп педиатрический | 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Портативный аппарат для ультразвуковых исследований с набором датчиков | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппарат искусственной вентиляции легких с режимом триггерной вентиляции | 0 | 0 | 20 | 0 |
|  | Инкубатор для интенсивной терапии новорожденных детей с сервоконтролем температуры | 0 | 0 | 9 | 0 |
|  | Реанимационный комплекс для новорожденных | 0 | 0 | 2 | 0 |
|  | Инкубатор для интенсивной терапии глубоконедоношенных детей | 0 | 0 | 5 | 0 |
|  | Монитор пациента реанимационный | 0 | 0 | 32 | 0 |
|  | Аппарат высокочастотный вентиляции легких | 0 | 0 | 4 | 0 |
|  | Аппарат для неинвазивной искусственной вентиляции легких | 0 | 0 | 4 | 0 |
|  | Прикроватный ЭЭГ | 0 | 0 | 2 | 0 |
|  | Портативная цветная ультразвуковая система с допплерографией с набором датчиков. | 0 | 0 | 2 | 0 |
|  | Аппарат искусственной вентиляции легких (педиатрический) с автономным компрессором и источником питания (транспортный вариант) | 0 | 0 | 4 | 0 |
|  | Анализатор газовый крови | 0 | 0 | 2 | 0 |
|  | Дефибриллятор -Монитор с пульсометрией | 0 | 0 | 5 | 0 |
|  | Наркозно-дыхательный аппарат для работы по открытому, полузакрытому и закрытому контурам с функцией мониторинга | 0 | 0 | 4 | 0 |
|  | Аппарат мембранной оксигенации крови для новорожденных | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  | Центральная станция для одновременного мониторного контроля | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  | Кроватка с системой обогрева новорожденных (гнездо) | 0 | 0 | 4 | 0 |
|  | Стол операционный | 0 | 0 | 2 | 0 |
|  | Стол операционный универсальный, электрогидравлический, пятисекционный с автономным питанием | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  | Цветная ультразвуковая система высшего класса с цифровой обработкой ультразвукового сигнала и допплерографией с набором датчиков. | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  | Видеоэндоскопическая стойка для проведения операций на органах брюшной полости у детей | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  | Видеоэндоскопическая стойка для проведения операций на органах грудной клетки у детей | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  | Ультразвуковой десектор (отсос) для нейрохирургических операций | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  | Универсальная электрохирургическая система Core neuro |  | 0 | 1 | 0 |
|  | Лазерная операционная установка |  | 0 | 1 | 0 |
|  | Многофункциональный аппарат для замещения почечных функций и плазмотерапии педиатрический (мультифильтрат) | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  | Аппарат «Искусственная почка» педиатрический | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  | Видеобронхоскоп | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  | Фотокоагулятор лазерный | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  | Анализатор газовый крови, газы и электролиты + стартовый комплект | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  | Гематологический AST диф 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  | Анализатор биохимический | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  | Анализатор бактериологический | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  | Базовый комплект оборудования микробиологического комплекса с программным обеспечением | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  | Прибор для гемокультивирования | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  | Анализатор системы идентификации микроорганизмов | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  | Рентгеновский аппарат на 3 рабочих места | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  | Осмометр для реанимации |  | 0 | 2 | 0 |
|  | Аппарат ИВЛ | 1 | 1 | 0 | 0 |
|  | Монитор слежения витальных функций | 1 | 1 | 0 | 0 |
|  | Инкубатор для интенсивного выхаживания новорожденных с низкой и экстремально низкой массой тела | 2 | 2 | 0 | 0 |
|  | Аппарат ИВЛ | 0 | 0 | 0 | 4 |
|  | Наркозный аппарат | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  | Открытая реанимационная система | 0 | 0 | 0 | 2 |
|  | Инфузионный насос | 0 | 0 | 0 | 8 |
|  | Инкубатор для выхаживания недоношенных | 0 | 0 | 0 | 2 |
|  | Инкубатор для выхаживания глубоконедоношенных детей | 0 | 0 | 0 | 2 |
|  | Монитор больного | 0 | 0 | 0 | 8 |
|  | Операционный стол | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  | Аппарат ИВЛ | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  | УЗ-аппарат с доплером | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  | Наркозный аппарат | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  | Инкубатор | 0 | 0 | 0 | 2 |
|  | Инфузионные насосы | 0 | 0 | 0 | 8 |
|  | Лабораторный комплект оборудования для бактериологической лаборатории | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  | Итого: | 9 | 4 | 124 | 42 |
| ГУЗ "Областная детская инфекционная клиническая больница" | Цветная ультразвуковая система высшего класса с цифровой обработкой ультразвукового сигнала и доплерографией с набором датчиков | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | Анализаторы газового состава крови | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | Гематологические анализаторы для подсчета форменных элементов крови автоматический на 18 параметров | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | Анализаторы кислотно-щелочного равновесия | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | Прикроватные мониторы наблюдения основных параметров жизнедеятельности | 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппарат наркозно - дыхательный для детей и взрослых | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | Открытая реанимационная система для новорожденных | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппарат ИВЛ для детей и новорожденных с увлажнителем | 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Инкубатор для интенсивной терапии глубоконедоношенных детей | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого: | 12 | 0 | 0 | 0 |
| ГУЗ "Вольский межрайонный онкодиспансер" | Система компьютерного дозиметрического планирования сеансов облучения 3D | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | Дозиметрическая аппаратура (абс. дозиметрия) | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратура для относительной дозиметрии | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | Стол операционный хирургический | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  | Итого: | 3 | 0 | 1 | 0 |
| ГУЗ "Областной онкологический диспансер №1" | Специализированный компьютерный томограф с широкой апертурой гентри для онкологии (не менее 16 срезов) | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | Видеоэндоскопическая стойка с аппаратурой и инструментарием для проведения диагностических и оперативных вмешательств на органах брюшной полости и грудной клетки | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | УЗИ-аппарат экспертного класса | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | Система компьютерного дозиметрического планирования сеансов облучения 3D | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | Топометрическая аппаратура | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппарат брахитерапии | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | Дозиметрическая аппаратура (абс.дозиметрия) | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратура для относительной дозиметрии | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратура для ультразвуковой хирургии | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппарат для аргоноплазменной коагуляции | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппарат для электрохимического лизиса опухолей | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | Лазерный хирургический комплекс (СО2 лазер) | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | Стол операционный хирургический | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  | Концентратор кислорода 40 л/мин | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппарат для фотодинамической терапии | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого: | 14 | 0 | 1 | 0 |
| ГУЗ "Областной онкологический диспансер №2" | УЗИ-аппарат экспертного класса с эластографией | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппарат близкофокусной рентгенотерапии | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  | Аппарат для аргоноплазменной коагуляции | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | Концентратор кислорода 40 л/мин | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппарат для сбережения и реинфезии крови | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  | Аппарат для фотодинамической терапии | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  | Аппарат для СВЧ-гипертермии | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  | Аппарат для радиочастотной термоабляции | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бронхоскоп ширококональный TV с источником света | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | Фиброгастроскоп с источником света | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппарат для быстрого размораживания и подогрева свежезамороженной плазмы | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого: | 7 | 0 | 4 | 0 |